АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2025 г.  		                      с. Грузенка                                            № 19

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству на территории

Грузенского сельсовета на 2025г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Грузенского сельского Совета депутатов решение от 04.05.2012г. № 04-1 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Грузенского сельсовета», руководствуясь Уставом Грузенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории

Грузенского сельсовета на 2025г.

2. Объявить на территории Грузенского сельсовета с 25 апреля по 25 мая 2025г. месячник по благоустройству.

3.  Провести 5 мая 2025 года субботник по уборке территории.

4. Участниками месячника по благоустройству являются жители населенных пунктов Грузенского сельсовета, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, функционирующие на территории Грузенского сельсовета.

5. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию и опубликованию в газете «Вести села».

Глава сельсовета                                                                        А.В. Овчинников

Приложение №1

к постановлению администрации

Грузенского сельсовета

от 04.04.2025г. №19

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на территории

Грузенского сельсовета на 2025г.

| п\п | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать и провести субботники по благоустройству территории. | Апрель-май | Администрация Грузенского сельсовета, учреждения и организации расположенные на территории поселения |
| 2 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбища. | апрель-июнь | Администрация Грузенского сельского поселения |
| 3 | Провести уборку и благоустройство парка с. Грузенка | Июнь-июль | Администрация Грузенского сельсовета, МБОУ Грузенская СОШ (трудовой отряд старшеклассников), жители с. Грузенка |
| 4 | Провести уборку, благоустройство памятников погибшим в ВОВ. | апрель-июнь | Администрация Грузенского сельсовета, МБОУ Грузенская СОШ, Грузенский СДК, библиотека |
| 5 | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Грузенского сельсовета. | апрель-октябрь | Администрация Грузенского сельсовета. Грузенская СОШ (трудовой отряд старшеклассников). |
| 6 | Размещение материалов на информационных стендах по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории сельсовета и соблюдения пожарной безопасности. | Апрель - октябрь | Администрация Грузенского сельсовета. |
| 7 | Провести рейды по населенным пунктам территории Грузенского сельсовета с указанием конкретно частных домов требующих уборки мусора. | Апрель-май | Администрация Грузенского сельсовета. Депутаты Грузенского сельского совета. |